UMOWA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

nr RRG.B.272.1.16.2018

zawarta w dniu 1 maja 2018 r. w Kisielicach pomiędzy:

Gminą Kisielice, ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice

NIP: 744-168-40-66, REGON 170748028

reprezentowaną przez	 Burmistrza Kisielic Rafała Ryszczuka 	
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sergiusza Sikorskiego,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „Inwestorem”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na „Remont dachu z dociepleniem połaci świetlicy w Butowie” zwanych dalej „robotami”.

- Roboty, o których mowa w ust. 1 wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną przez pracownię ARCH-BUD Michał Kamiński Projektowanie i nadzór budowlany w  lutym 2018 r., stanowiącą integralną część niniejszej umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej  przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Niniejszą umowę zawarto bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

§ 2

Obowiązki Stron

      - Inwestor zobowiązuje się do:

- protokolarnego przekazania Wykonawcy odpisu dokumentacji projektowej, przywołanej w § 1 ust. 2 umowy, w terminie do dnia 1 maja 2018 r.

- udostępnienia Wykonawcy nie później aniżeli w terminie do dnia 1 maja 2018 r. terenu robót będących przedmiotem niniejszej umowy;

- udostępnienia Wykonawcy źródła energii elektrycznej i wody na nieruchomości określonej w § 1 ust. 1 umowy,

- ustanowienia nadzoru inwestorskiego w osobie mgr. Inż. Michała Kamińskiego 
i zapewnienia nadzoru autorskiego,

- przystąpienia do czynności odbioru częściowego robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 (dwóch) dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru,

- przystąpienia do czynności odbioru końcowego całości wykonanych robót 
w terminach i na warunkach, określonych w postanowieniach niniejszej umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

        - wykonania niezbędnych prac przygotowawczych na terenie budowy, organizacji powierzonych mu do wykonania robót w porozumieniu z Inwestorem;

        - zapewnienie kierownictwa robót w osobie

        - prowadzenia dokumentacji budowy,

        - wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją projektową, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy i sztuki technicznej i budowlanej oraz zgodnie z wpisanymi do dziennika budowy wytycznymi Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Projektanta,

        - zaangażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy,

        - wykonywania umowy przy użyciu materiałów, zgodnych z zamówieniem Inwestora, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, a także okazywania na każde żądanie Inwestora/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego certyfikatów znaku bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polskimi Normami w stosunku do wskazanych materiałów,

        - zabezpieczenia miejsca wykonywania robót i utrzymania ogólnego porządku, 
w szczególności bieżącego usuwania z miejsca wykonania robót wszelkich zbędnych urządzeń pomocniczych i materiałów, odpadów i śmieci,

        - ochrony znajdującego się na terenie budowy mienia Zamawiającego przed działaniem osób trzecich,

        - pokrycia wszelkich szkód powstałych w związku z realizacja robót przez Wykonawcę.

- Wykonawca niniejszym oświadcza, że wykona przedmiot umowy własnymi siłami, bez udziału podwykonawców.

§ 3

Termin realizacji Robót

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót, zleconych mu na postawie niniejszej umowy w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r.,

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………… (słownie: …………………………………………) określone na dzień zawarcia niniejszej umowy na podstawie kosztorysu inwestorskiego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1 stanowi całkowitą należność za wykonanie wszelkich świadczeń Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, w tym pokrywające wszelkie koszty materiałów, narzędzi, robocizny, transportu, ubezpieczenia.

- 100 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie płatne przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia wpływu faktury do siedziby zamawiającego. Złożenie faktury można dokonać najwcześniej w dniu spisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku ……………………………………………………………………………………………….. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.

§ 5

Odbiory, płatności i rozliczenia

      - Roboty ulegające zaniknięciu lub zakryciu, a także całość wykonanych robót podlegać będą odbiorom, dokonywanym w obecności przedstawicieli obu Stron umowy, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

      - Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inwestora o zakończeniu oraz przygotowaniu do odbioru określonego elementu robót, jak również całości powierzonych mu do wykonania robót stosownym wpisem w dzienniku budowy.

      - Strony przystąpią do odbioru robót w terminie wskazanym przez Inwestora nie później jednakże, aniżeli w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Inwestora w dzienniku budowy wpisu Wykonawcy o gotowości odbioru robót. Odbiór winien się odbyć nie później aniżeli w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.

      - Odbiór robót udokumentowany zostanie stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron, w którym Strony zamieszczą w wszelkie informację dotyczące robót będących przedmiotem odbioru, w tym w szczególności informacje o ewentualnych wadach wykonanych robót oraz innych ustaleniach poczynionych w toku odbioru.

      - Roboty, do których wykonania Wykonawca zobowiązany jest na podstawie niniejszej umowy, uznane zostaną za zakończone i odebrane przez Inwestora, jeżeli protokół odbioru końcowego będzie zawierał oświadczenie Inwestora o bezusterkowym wykonaniu robót przez Wykonawcę.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające odbiór robót, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w protokole odbiorowym należy wówczas zamieścić listę usterek, do których usunięcia zobowiązany jest Wykonawca w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiającego,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie wyznaczonym, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy 
w odpowiednim stosunku. W takim przypadku z odbioru spisany zostaje protokół odbiorowy zawierający listę wad i ich charakter, a także ustalający stopień obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie uzgodni 
z Zamawiającym obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy i do dochodzenia związanych z tym roszczeń.

- W przypadku opisanym w ust. 6 lit. a) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego w sposób opisany w ust. 2 o usunięciu wad oraz do uzgodnienia terminu ponownego odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Zamawiający dokona odbioru robót w sposób opisany w ust. 3, o ile w toku ponownego odbioru nie zostaną stwierdzone żadne wady nieusunięte przez Wykonawcę.

§ 6

Kary umowne oraz prawo odstąpienia od umowy

- W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót, określonego w § 3 umowy Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

- W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 6 lit. a) umowy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

- W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad określonego zgodnie z § 7 ust. 4 umowy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej określonej w ust. 1-3 
z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem swoich świadczeń umownych o więcej niż 14 dni Zamawiający uprawniony jest bez konieczności uprzedzania o tym Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego terminu do powierzenia dokończenia robót na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy lub do odstąpienia od umowy. Powierzenie wykonania robót innemu wykonawcy nie pozbawia Zamawiającego do naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1-3 do czasu zakończenia robót przez nowego wykonawcę w terminach zgodnych ze sztuką budowlaną.

- Poza wypadkami wymienionymi w przepisach ustawowych Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ukończyć je w umówionym terminie,

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość                  i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia,

- Wykonawca powierza wykonanie robót bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcy,

- Wykonawca nie posiada polisy ubezpieczeniowej zgodnie z § 8 ust. 2 umowy,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej do tego czasu części umowy.

- Wykonawca przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- Inwestor nie przekazał mu dokumentacji projektowej w terminie określonym w § 2 ust. 1 lit. a) umowy,

- wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi Inwestor nie udostępni Wykonawcy terenu robót w terminie wynikającym z niniejszej umowy,

- Inwestor mimo czterokrotnych pisemnych wezwań, bez nieuzasadnionej przyczyny odmawia przystąpienia do odbioru poszczególnych etapów lub całości wykonanych robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron , Strona, która spowodowała to odstąpienie jest zobowiązana do zapłaty drugiej stronie kary umownej  
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 umowy.

- Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań za szkody przekraczające wysokość zastrzeżonych kar.

- W wypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- W wypadku odstąpienia od umowy strony uzgadniają, iż Inwestor uprawniony będzie do zatrzymania wykonanych przez Wykonawcę i odebranych elementów rozliczeniowych robót, oraz pozostałą część wykonanych świadczeń,  za zwrotem udokumentowanych kosztów ich wykonania, ograniczonych wartością elementu rozliczeniowego, pomniejszonych o ewentualne kary umowne i inne roszczenia wynikające z niniejszej umowy.

§ 7

Rękojmia za wady robót i gwarancja jakości robót

      - Strony rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót stanowiących przedmiot umowy w ten sposób, iż okres rękojmi wynosi 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

      - Wykonawca gwarantuje, że wykona roboty z materiałów najlepszej jakości, nowych 
i wolnych od wad, spełniających standardy jakościowe i wymaganie wynikające 
z powszechnie obowiązujących przepisów, w sposób zgodny  z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie, dokumentacji projektowej oraz w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej.

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 – miesięcznej gwarancji jakości wykonanych robót, której bieg rozpoczyna się od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

      - Jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji ujawnią się wady (usterki) wykonanych prac, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt w najkrótszym możliwym terminie, nie później jednakże, aniżeli w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o wykrytej wadzie. Jeżeli  Wykonawca wykaże , iż ze względu na charakter i rozmiar wad ich usunięcie w terminie 5 dni jest obiektywnie niemożliwe , termin ten ulega przedłużeniu do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o wykrytej wadzie.

      - Za wiążące uznaje się także zgłoszenia wad lub usterek przesłane Wykonawcy drogą faksową lub drogą mailową na wskazane w niniejszej umowie dane teleadresowe.

      - W przypadku nienależytego wykonywania zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji, w tym opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia wad, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia tych prac innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powierzenie wykonania robót innemu wykonawcy nie pozbawia Zamawiającego do naliczenia kar umownych zgodnie z § 5 ust. 3 umowy do czasu zakończenia robót przez innego wykonawcę w terminach zgodnych ze sztuką budowlaną.

      - Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z jakiejkolwiek przyczyny nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji w zakresie robót wykonanych do chwili odstąpienia od umowy i zatrzymanych przez Inwestora.

§ 8

Odpowiedzialność za szkody

- Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy i w jego obrębie , a będące następstwem robót wykonywanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały czas trwania umowy, oraz przedstawienia Inwestorowi najpóźniej 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, polisy ubezpieczeniowej od ryzyk budowlanych prowadzonych przez Wykonawcę  i od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to winno być utrzymywane przez cały okres realizacji niniejszej umowy i powinno obejmować szkody spowodowane przez Wykonawcę w tym okresie, w tym we wszelkim mieniu Zamawiającego, choćby szkoda ujawniła się po zakończeniu realizacji niniejszej umowy. O wszelkich zmianach ochrony ubezpieczeniowej w okresie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie informować Inwestora.

# § 9

# Rozwiązywanie sporów

- W przypadku powstania sporu na tle wykonania postanowień niniejszej umowy Strony zobowiązują się do ich rozwiązania na drodze polubownych negocjacji.

- W przypadku braku polubownego zakończeniu zaistniałego sporu, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Inwestora.

§ 10

Zmiana postanowień umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, iż wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zgłoszenia dotyczące robót 
i innych świadczeń wynikających z niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej i doręczenia drugiej stronie osobiście lub listem poleconym, 
z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 umowy.

- Strony zobowiązane są do informowania się nawzajem o każdej zmianie adresu zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku wszelka korespondencja wysłana listem poleconym na adresy wskazane w niniejszej umowie będzie uważana za skutecznie doręczoną z chwilą próby doręczenia jej przez pocztę.

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec Zamawiającego, korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej, na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego – pod rygorem nieważności takich czynności prawnych.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a także przepisy Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.

- Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.

- Umowę sporządzono się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

PODPISY STRON

…..…………..							    ……………………..

INWESTOR 								WYKONAWCA

P R O T O K Ó Ł ODBIORU ROBÓT-KOŃCOWY

Spisany w dniu 15 grudnia 2017 r. do umowy nr RRG.272.1.92.2017 
z dnia 8 grudnia 2017r.

Przedmiot umowy :

,, Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej przy OSP w Jędrychowie etap 2”

Wykonawca inwestycji:

Bartłomiej Gula prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
„Usługi Dekarskie - izolacje Bartłomiej Gula” z siedzibą: Franciszkowo 42 A, 
14-200 Iława  NIP:744-152 –06 –08 , REGON 519563750

Inwestor:

Gmina Kisielice, ul. Daszyńskiego 5, 14-220  Kisielice.  NIP: 744-168-40-66; 
REGON 170748028

Komisja odbiorowa w składzie:

Z ramienia Inwestora :

1.  Kamil Krajewski           -  Urząd Miejski w Kisielicach, stanowisko ds. budownictwa,

2.  Paweł Jakubczyk           -  Urząd Miejski w Kisielicach, stanowisko ds. drogownictwa

Z ramienia Wykonawcy :

1. Bartłomiej Gula   - Wykonawca

Komisja zebrała się dnia 15 grudnia 2017 r. w budynku OSP w Jędrychowie na podstawie otrzymanego zgłoszenia  gotowość do odbioru robót. Wszystkie prace zostały wykonane w terminie tj. do dnia 15 grudnia 2017r.

Komisja  po dokonaniu  wizji lokalnej na wykonanym zadaniu ustaliła, iż roboty budowlane  zostały wykonane/niewykonane zgodnie z zakresem ujętym 
w umowie RRG.B. 272.1.92.2016 z dnia 8 grudnia  2017 r.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano w dwóch egzemplarzach.

Podpisy komisji:

Z ramienia Inwestora: 						Z ramienia wykonawcy:

- ………………………………… .			3. …………………………………

- …………………………………..